臺中市鄰里交通整體改善實施計畫
壹、依據
行政院一一二年五月二十五日通過「行人優先交通安全行動綱領」，辦理完善安全的行人通行環境，推動標線型人行道。
貳、目的
一、建立人本交通環境及鄰里友善空間。
二、合理改善道路停車秩序，提供街廓路平順暢。
三、維持有效消防通道，提供人車安全通行。
參、實施原則
一、人行空間改善部分
(一) 在未設置騎樓（或被占用）與人行道之道路上（路寬約十至十五公尺），規劃繪設「標線型人行道」。
(二)在街廓內之巷道（路寬約六至十公尺），規劃繪設「標線型人行道」；巷弄口得繪設一組「十字形『標線型人行道』」，除提供行人、醫療用代步輪椅及三輪車安全通行空間外，並建立「有效消防通道」，提供救災、救援使用，以維護民眾生命財產安全。
(三)「標線型人行道」與相銜接之騎樓間，應設置「斜坡道」，提供無障礙通行空間（現有人行道併同改善）。
(四)騎樓機、慢車停車，依行人通行需求評估禁停（依騎樓空間規劃，現有寬度騎樓四公尺、緣石人行道三公尺以上停車規定，依現地需求整體策進）。
(五)實施騎樓連接平整、通暢。
二、合理停車管理部分
(一)路口十公尺「禁停紅線」，考量當地車流，檢討改繪設「機車停車位」（在不影響交通安全，距路口五公尺以上為原則）。
(二)在「禁停紅線」或「劃設停車位」路段，每隔一百至一百五十公尺應劃設約十公尺「禁停黃線區」，以提供車輛臨時停車，可以上、下乘客及暫停空間，得依交通條件設置標誌副牌或標字，依公告時間開放道路路側臨時停車。
  （三）參考本條第一項第四款規定，辦理停車退出人行道騎樓，巷道可縮減車道寬度配合規劃汽、機車停車位。
三、依據交通寧靜區概念，設置標誌、標線(字)。
肆、推動執行
一、推動組織
   （一）由交通局擔任主管機關，統籌本計畫之推動成果事宜，並提供本計畫各單位推動之規劃建議。
   （二）由道路權管單位(交通局、建設局、區公所)為主辦機關，並視實際交通需求提出執行改善路段。
   （三）推動組織架構圖：

臺中市鄰里交通整體改善實施計畫

主管機關：交通局

主辦機關

交通局
建設局
區公所

協辦機關

里長

研考會

警察局
都市
發展局
環境
保護局

消防局

        圖一 推動組織架構圖
  二、推動作業程序
   （一）由各主辦機關依道路交通需求提出改善路段，並參考交通局制定之「標線型人行道繪製指引」執行規劃改善。
   （二）「主辦機關」向建議路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容凝聚共識，並配合修正規劃內容。
   （三）由警察局、環境保護局協助清除道路障礙，消防局提供消防通道改善建議，都市發展局協助釐清道路屬性、研議騎樓平計畫。
   （四）主辦機關執行完成後，將執行成果提供研考會及主管機關交通局。
三、短中長期目標
（一）一一二年度完成區區一特色目標。
（二）一一三至一一五年度完成里里一特色為目標。
伍、權責分工
一、主管機關：本府交通局
（一）制訂實施計畫與「標線型人行道繪製指引」。
（二）統籌本計畫各主辦機關之推動成果。
（三）考量路段範圍內交通寧靜與行車安全，提供各主辦機關執行規劃建議，如：辦理繪設標線型人行道、停車格、禁止停車紅黃線或以交通寧靜區為概念設置交通設施。
  二、主辦機關：本府交通局、建設局、區公所
（一）依道路交通需求提出改善路段，並參考交通局制定之「標線型人行道繪製指引」研提具體改善及規劃設計圖。
（二）向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容。
  （三）執行完成後，將執行成果提供研考會及主管機關。
三、協辦機關：
(一)本府警察局：
1.勘查現場有無道路障礙並協助清除道路障礙。
2.依據執法經驗及需求，提供改善規劃建議
(二)本府都市發展局：
1.提供推動建築物騎樓整平計畫區內業施作之騎樓整平之路段供參考，並協助提報納入騎樓整平計畫。
2.巷道是否屬於現有道路、私設通道、法定空地等道路性質之釐清（以地政機關鑑界為主）。
(三)本府環境保護局：
1.勘查路段現場有無道路障礙。
2.清除非固定式道路障礙。
(四)本府消防局：消防通道之認定及提報各區、鄰里街廓「建議路段」之消防通道資料，提供消防通道改善規劃建議，並依「臺中市政府辦理狹小巷道禁止臨時停車作業程序」表達意見。
(五)里長：
1.針對里內路寬六至十五公尺且無騎樓巷道，提報建議路段給「主辦機關」。
2.向里內街廓民眾說明實施內容，並收集建議路段商家與住戶之連署，並提供「本市標線型人行道繪設連署同意書」給「主辦機關」。
(六)本府研考會：依本計畫管制考核主辦機關執行成效。
  三、分工事項
表一 實施計畫各程序權責機關（單位）分工事項
實施計畫各程序權責機關（單位）分工事項
程序編號	工作項目	辦理單位
1	1.制定繪製指引並提供建議	交通局
	2.製作交通改善及道路標線規劃設計圖	主辦機關（交通局、建設局、區公所）
	3.辦理繪設標線型人行道、停車格及紅黃線等交通改善設施	主辦機關（交通局、建設局、區公所）
2	1.向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容	主辦機關（交通局、建設局、區公所）
	2.收集建議路段商家與住戶之連署，並提供「本市標線型人行道繪設連署同意書」給「主辦機關」	里長
	3.針對里內路寬6至15公尺且無騎樓巷道，提報建議路段給主辦機關	里長
3	1.勘查現場有無道路障礙，及提供改善規劃建議	警察局各分局
	2.評估路段之側溝蓋是否更新、路面是否重鋪，及提供改善規劃建議	建設局
	3.認定是否為消防通道，及提供消防通道改善規劃建議	消防局
	4.勘查現場有無道路障礙	環境保護局
	5.釐清巷道是否屬現有道路或既成巷道等道路性質	都市發展局
	6.清除道路障礙	警察局 環境保護局 都市發展局
4	考核執行成效	研考會

陸、獎懲
一、由本府研考會成立考評小組，考評主辦機關執行成效，考評標準另訂之。
二、各機關執行本計畫成效，由本府辦理專案獎懲（各機關依其評核成效，亦得辦理所屬單位之獎懲）。
三、對於各區及後續辦理有成效之區（里）長及相關主辦機關，應頒發獎金及獎狀(獎勵金應用於機關公務使用或回饋里民)，並加以表揚。
柒、經費來源
辦理本計畫所需經費，由各權責機關預算下優先支應，必要時得動支預備金或追加預算，並列為下年度優先編列預算項目。
捌、附件
標線型人行道繪製指引