臺中市鄰里交通整體改善實施計畫修正總說明
臺中市鄰里交通整體改善實施計畫於104年10月20日發布，以推行人本交通環境與鄰里友善空間、合理改善道路停車秩序等交通改善方案。近來隨著民意對人本交通之重視，且為大力推動市長「富市臺中，行人安全」政策，落實行政院112年5月25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，並為利有效整合各公所與建設局，協力推動此案，並訂立年度目標以利健全行人通路，爰擬具「臺中市鄰里交通整體改善實施計畫」修正草案，修正要點如下：
1. 修正實施計畫依據（修正條文第壹條）
2. 調整標線型人行道、機慢車退出騎樓等相關實施原則（修正條文第參條）
3. 調整主管（辦）機關、作業程序、推動分期目標（修正條文第肆條）
4. 調整權責分工機關（修正條文第伍條及表一）
5. 修正受考評機關（修正條文第陸條）
6. 修正經費來源（修正條文第柒條）
7. 調整附件（修正條文第捌條）
臺中市鄰里交通整體改善實施計畫修正對照表
修正條文	現行條文	說明
壹、依據 / 行政院一一二年五月二十五日通過「行人優先交通安全行動綱領」，辦理完善安全的行人通行環境，推動標線型人行道。	壹、依據 一、104年6月18日臺中市道路交通安全督導會報第50次會議主席裁（指）示事項辦理。 二、104年7月15日「臺中市鄰里交通整體改善實施計畫（草案）暨臺中市政府辦理狹小巷弄道路禁止臨時停車作業程序（草案）」研商會議結論事項略以：原則支持辦理。	鑑於行政院業通過「行人優先交通安全行動綱領」，為落實行政院政策，故修改依據。
參、實施原則 / 一、人行空間改善部分 / (一) 在未設置騎樓（或被占用）與人行道之道路上（路寬約十至十五公尺），規劃繪設「標線型人行道」。 / (二)在街廓內之巷道（路寬約六至十公尺），規劃繪設「標線型人行道」；巷弄口得繪設一組「十字形『標線型人行道』」，除提供行人、醫療用代步輪椅及三輪車安全通行空間外，並建立「有效消防通道」，提供救災、救援使用，以維護民眾生命財產安全。 / (三)「標線型人行道」與相銜接之騎樓間，應設置「斜坡道」，提供無障礙通行空間（現有人行道併同改善）。 / (四)騎樓機、慢車停車，依行人通行需求評估禁停（依騎樓空間規劃，現有寬度騎樓四公尺、緣石人行道三公尺以上停車規定，依現地需求整體策進）。 / (五)實施騎樓連接平整、通暢。 / 二、合理停車管理部分 / (一)路口十公尺「禁停紅線」，考量當地車流，檢討改繪設「機車停車位」（在不影響交通安全，距路口五公尺以上為原則）。 / (二)在「禁停紅線」或「劃設停車位」路段，每隔一百至一百五十公尺應劃設約十公尺「禁停黃線區」，以提供車輛臨時停車，可以上、下乘客及暫停空間，得依交通條件設置標誌副牌或標字，依公告時間開放道路路側臨時停車。 / （三）參考本條第一項第四款規定，辦理停車退出人行道騎樓，巷道可縮減車道寬度配合規劃汽、機車停車位。 / 三、依據交通寧靜區概念，設置標誌、標線(字)。	參、實施原則 / 一、人行空間改善部分 / (一)在未設置騎樓（或被占用）與人行道之道路上（路寬約10至15公尺），規劃繪設「標線型人行道」。 / (二)在街廓內之巷道（路寬約6至10公尺），規劃繪設「標線型人行道」；巷弄口至少繪設一組「十字形『標線型人行道』」，除提供行人、醫療用代步輪椅及三輪車安全通行空間外，並建立「有效消防通道」，提供救災、救援使用，以維護民眾生命財產安全。 / (三)「標線型人行道」與相銜接之騎樓間，應設置「斜坡道」，提供無障礙通行空間（現有人行道併同改善）。 / (四)騎樓機、慢車停車，分階段退出（依騎樓空間規劃，現有寬度騎樓4公尺、緣石人行道3公尺以上停車規定，依現地需求整體策進）。 / (五)實施騎樓連接平整、通暢。 / 二、合理停車管理部分 / (一)檢討「禁停紅線」，改繪「禁停黃線」。 / (二)路口10公尺「禁停紅線」，考量當地車流，檢討改繪設「機車停車位」（在不影響交通安全，距路口5公尺以上為原則）。 / (三)在「禁停紅線」或「劃設停車位」路段，每隔100-150公尺應劃設約10公尺「禁停黃線區」，以提供車輛臨時停車，可以上、下乘客及暫停空間。 / （四)巷道配合規劃汽、機車停車位。 / 三、依據交通寧靜區概念，設置標誌、標線。	鑑於本市巷道與鄰里行人通行需求路段多元，為符合當地行人需求，及妥善控制停車需求管理，茲進行規定調整如下，並酌做項次與數字調整： / 巷弄口至少繪設一組「十字形『標線型人行道』」改為「得」劃設。 / 騎樓機、慢車停車分階段退出改為「依行人通行需求評估禁停」 / 禁停黃線區增設得設置附牌或標字，管制路邊臨時停車時段 / 停車退出人行道騎樓，作為配套，巷道配合規劃汽機車停車位。另整合引述相關條文 / 增列依據交通寧靜區設置標字。
肆、推動執行 / 一、推動組織 / （一）由交通局擔任主管機關，統籌本計畫之推動成果事宜，並提供本計畫各單位推動之規劃建議。 / （二）由道路權管單位(交通局、建設局、區公所)為主辦機關，並視實際交通需求提出執行改善路段。 / （三）推動組織架構圖： / 圖一 推動組織架構圖 / 二、推動作業程序 / （一）由各主辦機關依道路交通需求提出改善路段，並參考交通局制定之「標線型人行道繪製指引」執行規劃改善。 / （二）「主辦機關」向建議路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容凝聚共識，並配合修正規劃內容。 / （三）由警察局、環境保護局協助清除道路障礙，消防局提供消防通道改善建議，都市發展局協助釐清道路屬性、研議騎樓平計畫。 / （四）主辦機關執行完成後，將執行成果提供研考會及主管機關交通局。 / 三、推動期程短中長期目標 / （一）一一二年度完成區區一特色為目標。 / （二）一一三至一一五年度完成里里一特色為目標。	肆、推動執行 / 一、推動組織 / （一）由交通局成立「單一窗口」，統籌本計畫之推動協調事宜。 / （二）由警察局各分局長成立「推動小組」，執行路段之里長、民意代表、商家、住戶等協調溝通事宜。 / （三）「推動小組」成員：分局長擔任召集人，區長擔任副召集人，區公所業務承辦課長擔任秘書，交通局、建設局、消防局、環境保護局、都市發展局、警察局業務承辦擔任幹事。 / （四）推動組織架構圖： / 圖1 推動組織架構圖 / 二、推動方式，分為四階段 / （一）先期籌劃計畫階段 / 由交通局制訂實施計畫與流程，辦理講習會。 / （二）規劃階段 / 警察局分局長召集區長成立「推動小組」，各區公所彙整各里辦公室提報建議路段，並由小組成員協助規劃及審查。 / （三）溝通協調階段 / 「推動小組」向建議路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容凝聚共識，並配合修正規劃內容。 / （四）施工宣導階段 / 警察局、環境保護局清除道路障礙，建設局更新路段之側溝蓋及路面養護，交通局繪設標線型人行道、停車格及紅黃線等設施，工程完成後宣導市民遵守交通安全規則。 / 圖2 四階段推動作業流程圖 / 三、推動期程 / （一）104年底以完成5處示範案例為努力目標。 / （二）105年度全面推動實施，以各區至少完成1處為目標。	配合調整主辦機關與推動流程及目標，修正文字與附圖，摘要如下： / 交通局擔任主管機關；道路權管單位(交通局、建設局、區公所)為主辦機關，並配合修正圖1。 / 修正推動流程方式，並配合刪除圖2。 / 調整推動目標為：112年區區一特色；113至115年為里里一特色。
伍、權責分工 / 一、主管機關：本府交通局 / （一）制訂實施計畫「標線型人行道繪製指引」。 / （二）統籌本計畫各主辦機關之推動成果。 / （三）考量路段範圍內交通寧靜與行車安全，提供各主辦機關執行規劃建議，如：辦理繪設標線型人行道、停車格、禁止停車紅黃線或以交通寧靜區為概念設置交通設施。 / 二、主辦機關：本府交通局、建設局、區公所 / （一）依道路交通需求提出改善路段，並參考交通局制定之「標線型人行道繪製指引」研提具體改善及規劃設計圖。 / （二）向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容。 / （三）執行完成後，將執行成果提供研考會及主管機關交通局。 / 三、協辦機關： / (一)本府警察局： / 1.勘查現場有無道路障礙並協助清除道路障礙。 / 2.依據執法經驗及需求，提供改善規劃建議。 / (二)本府都市發展局： / 1.提供推動建築物騎樓整平計畫區內業施作騎樓整平之路段供參考，並協助提報納入騎樓整平計畫。 / 2.巷道是否屬於現有道路、私設通道、法定空地等道路性質之釐清（以地政機關鑑界為主）。 / (三)本府環境保護局： / 1.勘查路段現場有無道路障礙。 / 2.清除非固定式道路障礙。 / (四)本府消防局：消防通道之認定及提報各區、鄰里街廓「建議路段」之消防通道資料，提供消防通道改善規劃建議，並依「臺中市政府辦理狹小巷道禁止臨時停車作業程序」表達意見。 / (五)里長： / 1.針對里內路寬六至十五公尺且無騎樓巷道，提報建議路段給「主辦機關」。 / 2.向里內街廓民眾說明實施內容，並收集建議路段商家與住戶之連署，並提供「本市標線型人行道繪設連署同意書」給「推動機關」。 / (六)本府研考會：依本計畫管制考核主辦機關執行成效。 / 三、分工事項 / 表一 實施計畫各程序權責機關（單位）分工事項	伍、權責分工 / 一、主辦機關：本府交通局 / （一）制訂實施計畫與流程，辦理講習會，研提具體交通改善及道路標線規劃設計圖。 / （二）向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容。 / （三）考量路段範圍內交通寧靜與行車安全，辦理繪設標線型人行道、停車格、禁止停車紅黃線或以交通寧靜區為概念設置交通設施。 / 二、協辦機關： / (一)本府警察局： / 1.成立推動小組。 / 2.勘查現場有無道路障礙，及提供改善規劃建議。 / 3.向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容。 / 4.辦理清除道路障礙。 / (二)本市區公所： / 1.彙整各里辦公室提報建議路段至「推動小組」。 / 2.向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容。 / 3.勘查路段現場有無道路障礙，並協調里長共同提供改善規劃建議。 / (三)本府建設局： / 1.評估路段之側溝蓋是否更新、路面是否重鋪，及提供改善規劃建議。 / 2.辦理路段之側溝蓋更新及路面整平、養護。 / 3.辦理清除人行道固定式障礙。 / 4.標線型人行道與人行道銜接（斜坡）之規劃設置。 / (四)本府都市發展局： / 1.提供推動建築物騎樓整平計畫區內施作過騎樓整平之路段供參考，並協助提報納入騎樓整平計畫。 / 2.巷道是否屬於現有道路、私設通道、法定空地等道路性質之釐清（以地政機關鑑界為主）。 / (五)本府環境保護局： / 1.勘查路段現場有無道路障礙。 / 2.清除非固定式道路障礙。 / (六)本府消防局：消防通道之認定及提報各區、鄰里街廓「建議路段」之消防通道資料，提供消防通道改善規劃建議，並依「臺中市政府辦理狹小巷道禁止臨時停車作業程序」表達意見。 / (七)里長： / 1.針對里內路寬6至15公尺且無騎樓巷道，提報建議路段給區公所。 / 2.向里內街廓民眾說明實施內容，並收集建議路段商家與住戶之連署，並提供「本市標線型人行道繪設連署同意書」給「推動小組」。 / (八)本府財政局：依本計畫優先動支預備金或編列執行本案計畫經費。 / (九)本府主計處：依本計畫優先動支預備金或編列執行本案計畫經費。 / (十)本府研考會：依本計畫管制考核各區執行成效。 / 三、分工事項 / 表1實施計畫各階段權責機關（單位）分工事項	調整權責分工機關及權責，摘要如下： / 主管機關：交通局 / 主辦機關：交通局、建設局、區公所 / 協辦機關：警察局、都市發展局、環境保護局、里長、研考會 / 配合第肆條「程序」修改為「階段」，調整表1名稱與內容。 / 酌修文字。
陸、獎懲 一、由本府研考會成立考評小組，考評主辦機關執行成效，考評標準另訂之。 / 二、各機關執行本計畫成效，由本府辦理專案獎懲（各機關依其評核成效，亦得辦理所屬單位之獎懲）。 / 三、對於各區及後續辦理有成效之區（里）長及相關主辦機關，應頒發獎金及獎狀(獎勵金應用於機關公務使用或回饋里民)，並加以表揚。	陸、獎懲 一、由本府研考會成立考評小組，考評各區執行成效，考評標準另訂之。 二、各機關執行本計畫成效，由本府辦理專案獎懲（各機關依其評核成效，亦得辦理所屬單位之獎懲）；另本府警察局就推動小組之各分局及相關警察單位，亦得訂定推動完成每一區域之分級獎勵，以提升推動意願及成效。 三、對於各優先示範區及後續辦理有成效之警察分局長、區（里）長及相關主政辦理單位，應頒發獎金及獎狀(獎勵金應用於機關公務使用或回饋里民)，並加以表揚。	一、簡化獎懲機制，且已明列各機關得辦理所屬單位之獎懲，刪除警察局之分級獎勵。 / 二、配合分工權責調整，調整可受獎機關及人員。
柒、經費來源 / 辦理本計畫所需經費，由各權責機關預算下優先支應，必要時得動支預備金或追加預算，並列為下年度優先編列預算項目。	柒、經費來源 / 辦理本計畫所需經費，由各權責機關相關計畫（如附件四）預算下優先支應，必要時得動支預備金或追加預算，並列為下年度優先編列預算項目。	為例彈性運用經費，刪除相關計畫優先支應之規定。
捌、附件 / 標線型人行道繪製指引	捌、附件 / 一、示範區選擇原則。 / 二、標線型人行道劃設原則。 / 三、參考改善措施。 / 四、各權責機關相關計畫	修改附件。

臺中市鄰里交通整體改善實施計畫附表1修正對照表
修正條文			現行條文				說明
實施計畫各程序權責機關（單位）分工事項			實施計畫各階段權責機關（單位）分工事項				配合第肆條「程序」修改為「階段」，調整表格名稱，並將「階段」調整為「程序編號」。 / 「主辦機關」改為「辦理單位」，「協辦機關」刪除。 / 配合條文整併與調整各機關（成員）權責。
程序編號	工作項目	辦理單位	階段	工作項目	主辦機關	協辦機關
1	1.制定繪製指引並提供建議	交通局	先期籌劃計畫階段	1.制訂實施計畫與流程	交通局	消防局
	2.製作交通改善及道路標線規劃設計圖	主辦機關（交通局、建設局、區公所）		2.辦理講習或說明會	交通局	消防局
	3.辦理繪設標線型人行道、停車格及紅黃線等交通改善設施	主辦機關（交通局、建設局、區公所）	規劃階段	1.交通改善及道路標線規劃設計圖	交通局	區公所 里長
2	1.向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容	主辦機關（交通局、建設局、區公所）		2.成立推動小組	警察局各分局	區公所 交通局 建設局 消防局 環境保護局 都市發展局
	2.收集建議路段商家與住戶之連署，並提供「本市標線型人行道繪設連署同意書」給「主辦機關」	里長		3.勘查現場有無道路障礙，及提供改善規劃建議	警察局各分局	區公所 里長
	3.針對里內路寬6至15公尺且無騎樓巷道，提報建議路段給推動機關	里長		4.評估路段之側溝蓋是否更新、路面是否重鋪，及提供改善規劃建議	建設局	區公所 里長
3	1.勘查現場有無道路障礙，及提供改善規劃建議	警察局各分局		5.認定是否為消防通道，及提供消防通道改善規劃建議	消防局	區公所 里長
	2.評估路段之側溝蓋是否更新、路面是否重鋪，及提供改善規劃建議	建設局		6.勘查現場有無道路障礙	環境保護局	區公所 里長
	3.認定是否為消防通道，及提供消防通道改善規劃建議	消防局		7.釐清巷道是否屬現有道路或既成巷道等道路性質	都市發展局	區公所 里長
	4.勘查現場有無道路障礙	環境保護局		8.彙整各里辦公室提報建議路段至「推動小組」	區公所	里長
	5.釐清巷道是否屬現有道路或既成巷道等道路性質	都市發展局		9.針對里內路寬6至15公尺且無騎樓巷道，提報建議路段給區公所	里長	區公所
	6.清除道路障礙	警察局 環境保護局 都市發展局	溝通協調階段	1.向路段範圍內里長、民意代表、商家、住戶等說明實施內容	區公所	警察局 交通局 建設局 消防局 環境保護局 都市發展局
				2.收集建議路段商家與住戶之連署，並提供「本市標線型人行道繪設連署同意書」給「推動小組」	里長	區公所
4	考核執行成效	研考會	施工宣導階段	1.辦理繪設標線型人行道、停車格及紅黃線等交通改善設施	交通局	區公所
				2.清除道路障礙	警察局 環境保護局 都市發展局	區公所 里長
				3.辦理路段之側溝蓋更新及路面整平、養護	建設局	區公所 里長